### Таблица 9

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий сельского поселения Сямженское | ед. | 3 | 2 | 2 | - |
| 2. | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении Сямженское (численность населения свыше 1000 человек) | ед. | 50 | 50 | 50 | - |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении Сямженское (численность населения свыше 1000 человек) | % | 6,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 4 | Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период | тыс. чел. | 0,05 | 0,02 | 0,02 | - |
| 5 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 7,992 | 7,824 | 7,824 | - |
| 6 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) | % | 0,6 | 0,26 | 0,26 | - |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 2 | - |
| 8 | Общее количество общественных территорий в сельском поселении Сямженское (численность населения свыше 1000 человек) | ед. | 9 | 10 | 10 | - |
| 9 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в сельском поселении Сямженское (численность населения свыше 1000 человек) | % | 11,1 | 20,0 | 20,0 | - |
| 10 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 2 | 2 | - |
| 11 | Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 12 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 | 90 | 90 |  |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 11

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» | Всего | 926,3708 | 924,87844 | 924,87844 |
|  |  | Бюджет района | 92,63708 | 92,48785 | 92,48785 |
|  |  | Областной бюджет | 278,00045 | 277,55260 | 277,55260 |
|  |  | Федеральный бюджет | 555,73327 | 554,83799 | 554,83799 |
| Мероприятие | Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Сямженское | Всего | 231,21656 | 231,12656 | 231,12656 |
|  |  | Бюджет района | 23,12166 | 23,11266 | 23,11266 |
|  |  | Областной бюджет | 69,38723 | 69,36022 | 69,36022 |
|  |  | Федеральный бюджет | 138,70767 | 138,65368 | 138,65368 |
| Мероприятие | Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения Сямженское | Всего | 695,15424 | 693,75188 | 693,75188 |
|  |  | Бюджет района | 69,51542 | 69,37519 | 69,37519 |
|  |  | Областной бюджет | 208,61322 | 208,19238 | 208,19238 |
|  |  | Федеральный бюджет | 417,02560 | 416,18431 | 416,18431 |

### Таблица 11-ДФ

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей  программы

| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | собственные доходы бюджета района | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) |
|  | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» | 926,3708 | 924,87844 | 924,87844 | 92,63708 | 92,48785 | 92,48785 | 833,73372 | 832,39059 | 832,39059 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Сямженское | 231,21656 | 231,12656 | 231,12656 | 23,12166 | 23,11266 | 23,11266 | 208,09490 | 208,01390 | 208,01390 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения Сямженское | 695,15424 | 693,75188 | 693,75188 | 69,51542 | 69,37519 | 69,37519 | 625,63882 | 624,37669 | 624,37669 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1>  Заполняется в соответствии Решением ПС района о бюджете на отчетный год и плановый период.

<2> Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на отчетный год.

Заведующий отделом строительства, ЖКХ и архитектуры

администрации Сямженского муниципального района           Л.А. Шаверина

Согласовано

Руководитель управления финансов района _______________________ "__"__________ года

### Таблица 12

Форма

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» | Всего | 924,87844 | 924,87844 | 100 |  |
|  |  | Бюджет района | 92,48785 | 92,48785 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 277,55260 | 277,55260 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 554,83799 | 554,83799 | 100 |  |
|  |  | Физические и юридические лица | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Сямженское | Всего | 231,12656 | 231,12656 | 100 |  |
|  |  | Бюджет района | 23,11266 | 23,11266 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 69,36022 | 69,36022 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 138,65368 | 138,65368 | 100 |  |
|  |  | Физические и юридические лица | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения Сямженское | Всего | 693,75188 | 693,75188 | 100 |  |
|  |  | Бюджет района | 69,37519 | 69,37519 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 208,19238 | 208,19238 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 416,18431 | 416,18431 | 100 |  |
|  |  | Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы  бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации  программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<**> Кассовые расходы  бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 4

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий сельского поселения Сямженское | ед. | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении Сямженское (численность населения свыше 1000 человек) | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении Сямженское (численность населения свыше 1000 человек) | % | 14 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 14 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период | тыс. чел. | 0,108 | 0,112 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,108 | 0,112 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая численность населения Сямженского муниципального района | тыс. чел. | 8,161 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,824 | 8,161 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) | % | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,26 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество общественных территорий в сельском поселении Сямженское (численность населения свыше 1000 человек) | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в сельском поселении Сямженское (численность населения свыше 1000 человек) | % | 22,0 | 33,3 | 22,2 | 11,1 | 20,0 | 22,0 | 33,3 | 22,2 | 11,1 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 0 | 9 | 12 | 15 | 20 | 0 | 9 | 12 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование программы: в т.ч. | тыс. руб. | 618,9 | 953,4 | 987,0 | 896,4 | 924,9 | 618,9 | 829,4 | 987,0 | 896,4 | 924,9 | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 352,965 | 647,8 | 595,7 | 544,7 | 554,8 | 352,965 | 563,6 | 595,7 | 544,7 | 554,8 | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 204,035 | 218,9 | 301,5 | 270,2 | 277,6 | 204,035 | 190,4 | 301,5 | 270,2 | 277,6 | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | тыс. руб. | 61,9 | 86,7 | 89,8 | 81,5 | 92,5 | 61,9 | 75,4 | 89,8 | 81,5 | 92,5 | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
| КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |
| E | Уровень использования средств бюджета района | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 3 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 3 | 0,3 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | 18 | 2,5 |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Высокая оценка эффективности | от 2.0 до 3.0 |
| Средняя оценка эффективности | от 1.5 до 2.0 |
| Низкая оценка эффективности | менее 1.5 |

Итоговое значение 2,5. Программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» в 2022 году признана эффективной.

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета района.

Средне эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» разработана и принята Постановлением администрации  Сямженского муниципального района № 162 от 27.03.2018 года. Основная задача программы – повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Сямженское; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Сямженское; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Сямженское. За отчётный период 2022 года в ходе реализации программы  были отремонтированы 2 дворовые территории по адресу: с. Сямжа ул. Пролетарская д.3, ул. Пролетарская д.5 и 2 общественные территории по адресу: с. Сямжа ул. Славянская и тротуар к набережной реки Сямжена в с. Сямжа.

Стоимость мероприятий по ремонту дворовых территорий составила 231 126,56 руб. (в т.ч. 138 653,68 руб. – ФБ, 69 360,22 – ОБ, 23 112,66 – РБ); по ремонту общественной территории – 693 751,88 руб. (в т.ч. 416 184,31 руб. – ФБ, 208 192,38 – ОБ, 69 375,19 – РБ).

Данная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» должна действовать на территории района, но эффективна, при наличии денежных средств.

Заведующий отделом строительства,

ЖКХ и архитектуры                                                                      Л.А. Шаверина