- Проект

Администрация Сямженского муниципального округа

Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 00.00.2024 № |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сямжа Вологодской области Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа» |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 года № 286 «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», постановлением администрации Сямженского муниципального района от 23.05.2024   № 335 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального округа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Настоящее    постановление  вступает   в силу  1 января 2025 года.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Сямженского муниципального округа https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном сайте   Сямженского муниципального округа опубликовать в газете «Восход».

Глава Сямженского муниципального округа                                       С.Н. Лашков

Утверждена

постановлением Администрации

Сямженского муниципального округа

от 00.00.2024 № 000

(приложение)

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа»

- Приоритеты и цели муниципальной  программы

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями программы Вологодской области

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

Государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" утвержденной постановлением Правительства области от 25 марта 2019 года № 286;

Стратегии социально-экономического развития Сямженского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного собрания района от 14.12.2018 № 254.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

формирование и развитие единого транспортного пространства за счёт сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети

на территории Сямженского муниципального округа"

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Глава Сямженского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Сямженского муниципального округа, отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Сямженского муниципального округа, отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения. |
| Направления | Направление 1 «Осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог местного значения». Направление 2 «Осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан». |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" |

- 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Формирование и развитие единого транспортного пространства за счёт сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м. | 285,867 | 2023 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | Администрация Сямжнского муниципального округа | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.2 | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м. | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.3 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м. | 0,2 | 2023 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Администрация Сямжнского муниципального округа | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.4 | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м. | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.5 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м. | 0,395 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация Сямжнского муниципального округа | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.6 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 49,6 | 2023 | 49,5 | 49,4 | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 49,0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |

- 3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 1 «Осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог местного значения». |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений» | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог, км ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений, п.м |
| 1.2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ввод отремонтированных автомобильных дорог, км ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений» | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |
| Направление 2 «Осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог, км ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений, п.м |
| 2.2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ввод отремонтированных автомобильных дорог, км ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа» | всего, в том числе: | 14379,2 | 12379,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26758,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 12047,6 | 10047,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22095,2 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 2331,6 | 2331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4663,2 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Сямженского муниципального округа | всего, в том числе: | 14379,2 | 12379,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26758,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 12047,6 | 10047,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22095,2 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 2331,6 | 2331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4663,2 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление 1 «Осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Результат проекта: обеспечено развитие сети автомобильных дорог местного значения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Результат проекта: обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог местного значения | всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений» | всего, в том числе: | 12720,6 | 10720,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23441,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 11034,4 | 9034,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20068,8 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 1686,2 | 1686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3372,4 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Результат комплекса процессных мероприятий: обеспечено безопасное и бесперебойное движения по существующей сети автомобильных дорог местного значения | всего, в том числе: | 12720,6 | 10720,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23441,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 11034,4 | 9034,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20068,8 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 1686,2 | 1686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3372,4 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление 2 «Осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Результат проекта: обеспечено развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Результат проекта: обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» | всего, в том числе: | 658,6 | 658,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1317,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 645,4 | 645,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,8 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Результат комплекса процессных мероприятий обеспечено безопасное и бесперебойное движения по существующей сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | всего, в том числе: | 658,6 | 658,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1317,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 645,4 | 645,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,8 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление 1 «Осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечено развитие сети автомобильных дорог местного значения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог местного значения |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Направление 2 «Осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечено развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечен сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 2 | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 3 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, отремонтированных в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 4 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных, отремонтированных в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 5 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | за отчетный год |  | ДРД = ПДн / ПДобщ х 100% | ДРД - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 1, официальная статистическая информация, форма 3-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 22 июля 2019 года № 418 | Администрация Сямженского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы планируются строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение – НЕТ

| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  | первый год | второй год | ... | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n |
| 1 | Всего – бюджет округа, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных  нужд округа, превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации муниципальной программы – НЕТ

| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | первый год | второй год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n |
| 1 | Муниципальная программа, всего | X |  |  |  |  |

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 14379,2 | 12379,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет <25> | 12047,6 | 10047,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 2331,6 | 2331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды <26> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <27> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 1

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений»

- 1. Основные  положения

| Наименование муниципального проекта | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель муниципального проекта | Лашков С.Н. | Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Лашков С.Н. | Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа на 2025-2027 годы» |  |  |  |

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | - Уровень показателя проекта | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | - - | - Км/п.м. | - - | - 2023 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1 | Обеспечено развитие сети автомобильных дорог местного значения | Км/п.м. | иное | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Обеспечено строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | Км/п.м. | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию в отчетном году | положительная | дискретный | фактические данные | - | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |

*1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

- 1. Основные  положения

| Наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель муниципального проекта | Лашков С.Н. | Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Лашков С.Н. | Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа на 2025-2027 годы» |  |  |  |

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | - Уровень показателя проекта | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | - - | - Км/п.м. | - - | - 2023 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1 | Обеспечено сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог местного значения | Км/п.м. | иное | - | 2023 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1 | Обеспечено сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог местного значения | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Бюджет округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | Км/п.м. | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, отремонтированных в отчетном году | положительная | дискретный | фактические данные | - | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |

*1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Сямженского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Сямженского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030 |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | КПМ | км/п.м. | 285,867 | 2023 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | Администрация Сямженского муниципального округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | 2025-2027 |  |  | км/п.м. | 285,867 | 2023 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений», всего в том числе | 12720,6 | 10720,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23441,2 |
|  | Бюджет округа | 11034,4 | 9034,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20068,8 |
|  | Областной бюджет | 1686,2 | 1686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3372,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений ", всего, в том числе: | 12720,6 | 10720,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23441,2 |
|  | Бюджет округа | 11034,4 | 9034,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20068,8 |
|  | Областной бюджет | 1686,2 | 1686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3372,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего | 11034,4 | 9034,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20068,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 11034,4 | 9034,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20068,8 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 2 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | за отчетный год |  | ДРД = ПДн / ПДобщ х 100% | ДРД - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 1, официальная статистическая информация, форма 3-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 22 июля 2019 года № 418 | Администрация Сямженского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

- 1. Основные  положения

| Наименование муниципального проекта | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель муниципального проекта | Лашков С.Н. | Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Лашков С.Н. | Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа на 2025-2030 годы» |  |  |  |

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | - Уровень показателя проекта | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | - - | - Км/п.м. | - - | - 2023 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1.1 | Обеспечено развитие сети автомобильных дорог местного значения | Км/п.м. | иное | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 2020 2021 2022 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Обеспечено строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Км/п.м. | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию в отчетном году | положительная | дискретный | фактические данные | - | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |

*1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям»

- 1. Основные  положения

| Наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель муниципального проекта | Лашков С.Н. | Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Лашков С.Н. | Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа на 2025-2030 годы» |  |  |  |

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | - Уровень показателя проекта | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | - - | - Км/п.м. | - - | - 2023 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1.1 | Обеспечено сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог местного значения | Км/п.м. | иное | - | 2023 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1 | Обеспечено сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Бюджет округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 1.1.4 | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | Км/п.м. | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, отремонтированных в отчетном году | положительная | дискретный | фактические данные | - | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |

*1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земляным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Сямженского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Сямженского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030 |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 1 | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | КПМ | км/п.м. | 285,867 | 2023 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | Администрация Сямженского муниципального округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | 2025-2030 |  |  | км/п.м. | 285,867 | 2023 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям», всего в том числе | 658,6 | 658,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1317,2 |
|  | Бюджет округа | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
|  | Областной бюджет | 645,4 | 645,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям ", всего, в том числе: | 658,6 | 658,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1317,2 |
|  | Бюджет округа | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
|  | Областной бюджет | 645,4 | 645,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 2 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | за отчетный год |  | ДРД = ПДн / ПДобщ х 100% | ДРД - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 1, официальная статистическая информация, форма 3-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 22 июля 2019 года № 418 | Администрация Сямженского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |

- ».